Grupo: Ana Maxinimno, Henrique Rodrigues, Arthur Aguiar, Isabela Guessi.  
  
Scrum Master: Ana Maximino.  
Tema: Cultura Geek

**Cronograma**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Sprint** | **Descrição** | **Membro** | **Entrega Prevista** |
| telaInicial | Pegar uma foto de acordo com cada uma das categorias (com link de referência) + explicação breve "O que é a cultura geek?" | Arthur | 07/09 – 09/09 |
| telaInicial | Fazer o slide com as fotos + design inicial (sujeito a alterações) | Isabela | 07/09 – 09/09 |
| telaInicial | Back e front-end | Ana | 09/09 – 11/09 |
| telaInicial | Back e front-end | Henrique | 09/09 – 11/09 |
| Categorias | Explicar brevemente todas as categorias ex: "O que são filmes geek?" | Arthur | 12/09 – 14/09 |
| Categorias | Design oficial da página inicial + design inicial da página de categorias | Isabela | 12/09 – 14/09 |
| Categorias | Linkar as categorias com páginas específicas para cada uma delas | Ana | 15/09 – 17/09 |
| Categorias | Css de acordo com o design inicial | Henrique | 17/09 – 18/09 |
| Extensões | Lançamentos do ano de 2022 e 2023 nas categorias pedidas | Arthur | 19/09 - 21/09 |
| Extensões | Design oficial da 2ª sprint + design para as extensões pedidas | Isabela | 19/09 - 21/09 |
| Extensões | Back e front-end | Ana | 23/09 - 25/09 |
| Extensões | Back e front-end | Henrique | 23/09 - 25/09 |
| Extensões2 | Lançamentos do ano de 2022 e 2023 nas categorias pedida | Arthur | 26/09 - 29/09 |
| Extensões2 | Design oficial da 3ª sprint + design para as extensões pedidas | Isabela | 26/09 - 29/09 |
| Extensões2 | Back e front-end | Ana | 30/09 - 03/10 |
| Extensões2 | Back e front-end | Henrique | 30/09 - 03/10 |